Dodatok č. 1

k Zmluve  o dielo č.  2 /2020

uzatvorenej medzi

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Veľaty

Zastúpený:	Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, starosta obce

IČO:	 00 332 020

DIČ:	2020773612

Sídlo:	Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty

Bankové spojenie:	 VÚB, Trebišov

IBAN:	SK41 0200 0000 0024 7899 4453

E-mail:	ocu@veľaty.sk

Tel. č.:	056/668 68 31

( ďalej  len „objednávateľ“ )

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:		Thermostav s.r.o.

Sídlo:			Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

Zastúpený:		Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ

IČO:			51 192 209

DIČ:			2120621613

IČ DPH:			SK2120621613

Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:			SK76 5600 0000 0050 1535 2001

E-mail:			ocu@veľaty.sk

Tel. č. :			 0918 702 996

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, vložka č. 42577/V

( ďalej len „zhotoviteľ “ )

( ďalej spolu ako „zmluvné strany“ )

ktorí  nižšie  uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú  v zmysle čl. X, bod 3, Dodatok č. 1 v tomto znení:

Čl. III.

Čas plnenia

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje  ukončiť realizáciu diela do 31.10.2020. Dôvodom predĺženia

termínu realizácie diela je nepodpísanie zmluvy objednávateľa s poskytovateľom dotácie

v plánovanom termíne.

Ostatné dojednania ZoD č. 2/2020 výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti a v plnom znení.

Vo Veľatoch, 29.09.2020

Zhotoviteľ:                                                                       Objednávateľ:

Thermostav s.r.o.                                                                    Obec Veľaty